        Radzyń Podlaski, dnia 12.06.2025 r.

I-ZP.271.5.2025

Wykonawcy Wszyscy
Na podstawie art.284 ust. 2 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że do Zamawiającego od Wykonawców wpłynęły zapytania do SWZ.

Odpowiedzi do zapytań nr 1 :

1)Czy Zamawiający przewiduje w obiekcie system BMS?
Odpowiedź: Nie przewidujemy w obiekcie systemu BMS.

2)Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania umowy z uwagi na terminy administracyjne jakie są określone prawem w celu uzyskania stosowanych decyzji, pozwoleń i uzgodnień? Już ze wstępnych szacunków wynika, że czas uzgodnień dokumentacji projektowej wynosi co najmniej 4 miesiące (uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego to min 30 dni przed złożeniem wniosku do konserwatora należy uzgodnić ekspertyzę techniczną w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku czas tj. min 30 dni, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę tj. min 65dni uzyskanie klauzuli ostateczności tj. min. 14dni. Podsumowując 30+30+65+14=139dni. Zamawiający przewidział ok. 4 miesiące tj. 120dni na uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń oraz na sporządzenie dokumentacji projektowej.

 Odpowiedz: Zamawiający w zał. nr 6 §10 zawarł zapisy dotyczące przewidywanych zmian postanowień umownych.

Wójt Gminy
 (-) Daniel Grochowski